Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase, el equipo ha avanzado significativamente en la planificación, diseño y desarrollo inicial del videojuego Nyuron. Se han cumplido los principales objetivos establecidos en la Fase 1, consolidando tanto la identidad visual como los cimientos técnicos del proyecto. En esta etapa se completaron las siguientes actividades: - Definición de la paleta de colores y estilo visual pixel-art submarino, coherente con el público infantil. - Elaboración del Game Design Document (GDD) con decisiones de arte, mecánicas y categorías cognitivas. - Desarrollo del primer minijuego funcional, centrado en la coordinación visomotora (el cangrejo que atrapa objetos evitando obstáculos). - Creación de los sprites del personaje principal y del escenario del minijuego, junto con interfaces base para el resto de videojuegos. - Configuración del repositorio en GitHub y definición del Product Backlog con historias de usuario y estimaciones mediante Planning Poker. - Aplicación práctica del marco Scrum, completando el Sprint 1 con un progreso total de 10 puntos de historia (aprox. 70 % de avance respecto a lo planificado). A la fecha, el equipo ha logrado pasar del diseño conceptual al desarrollo funcional, validando la factibilidad técnica y artística del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | No Aplica |
| Metodología | Se mantiene la metodología Ágil – Scrum, ajustada al contexto académico. - Duración de sprint: 2 semanas. - Roles rotativos: todos los integrantes colaboran en diseño, programación y documentación. - Herramientas: Godot 4 (GDScript), Aseprite, GitHub y Jira. - Plan actual: 4 sprints productivos más 1 de integración final. - Entregables por sprint: incremento funcional validado y revisión de backlog. |
| Evidencias de avance | Evidencia 1 – Game Design Document (GDD) Documento que recopila las decisiones de arte, mecánicas y categorías cognitivas del juego. Permite demostrar la planificación estructurada del proyecto y la aplicación de criterios pedagógicos. Documento GDD Evidencia 2 – Primer minijuego funcional (coordinación visomotora) Versión jugable desarrollada en Godot, donde el cangrejo atrapa objetos dentro de un área limitada. Comprueba la viabilidad técnica y artística del producto, evidenciando programación, animaciones y retroalimentación visual. Ejecutable primer minijuego —- Codigo primer minijuego Evidencia 3 – Product Backlog y Sprint 1 documentado Registro de historias de usuario, priorización y planificación del primer sprint. Acredita la correcta aplicación de la metodología Scrum y la organización del equipo. Documentación historias de usuario, backlogs, sprints |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Levantamiento de requerimientos y diseño de minijuegos cognitivos | Bibliografía, investigación de juegos educativos, | 1 semana | Martin Quilodran | Se logró definir las tres categorías cognitivas y ejemplos de minijuegos por tipo (reacción, memoria, coordinación). | Listo | No requiere ajustes, se amplió el enfoque de coordinación visomotora. |
| Gestión de proyectos (Scrum) | Coordinación del equipo, control de avances y planificación de sprints | Jira, GitHub, Google Docs | Semanal | Alan Concha | Se realizaron reuniones semanales y se completó el primer Sprint con backlog definido. | Listo | Se reforzó la comunicación interna y seguimiento de tareas. |
| Diseño de interfaces (UI/UX + Pixel Art) | Creación de paleta de colores, diseño de sprites y pruebas de accesibilidad | Aseprite, Canva, Figma | 2 semanas | Benjamín Olguín | Se completó la identidad visual del juego (paleta submarina, sprites del cangrejo y fondo). | Listo | Se simplificaron los detalles visuales para optimizar el tiempo y aprendizaje del pixel art. |
| Desarrollo de minijuegos | Programación e integración del primer minijuego funcional | Godot Engine 4 | 2 semanas | Mauricio Carrillo | Se desarrolló el primer minijuego de coordinación visomotora (el cangrejo atrapa objetos). | Listo | Se ajustó la dificultad y límites del escenario para mantener la jugabilidad. |
| Validación y pruebas | Testeo interno del primer minijuego | Godot, feedback del equipo | 1 semana | Todo el equipo | Pruebas internas realizadas, se ajustaron tiempos y colisiones. | En curso | Se continuará en el Sprint 2 con pruebas más amplias y retroalimentación externa. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Buena organización mediante el uso de Scrum y Jira, lo que permitió visibilizar tareas y prioridades. - La división del proyecto en épicas y minijuegos concretos ayudó a mantener la claridad de objetivos. - La coordinación semanal permitió avanzar sin retrasos mayores. Dificultades: - Falta de experiencia previa en pixel art, lo que demandó más tiempo en la creación de sprites. - Dificultad inicial para equilibrar la carga laboral con el desarrollo técnico. Acciones tomadas: - Simplificación del estilo visual para hacerlo más manejable. - Reasignación de tareas artísticas entre los integrantes y apoyo mutuo en pruebas visuales. - Revisión semanal del backlog para mantener el ritmo de trabajo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajustada: Actividad de diseño visual - se redujo el nivel de detalle en los fondos para optimizar tiempo. Eliminadas: Ninguna. Todas las actividades planificadas se mantienen vigentes

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Validación del minijuego: aún en curso por falta de tiempo en la fase de testeo. Motivo: se priorizó completar el desarrollo funcional y pulir detalles de jugabilidad. Estrategia: las pruebas pendientes se integrarán en el Sprint 2, incorporando feedback del equipo y registro en el plan de pruebas.